Procès-verbal du 07.10.2021

Présents

- M. Sege Castoldi

- M. Maxime Colloud

État des lieux

- Choix d’une variante de montage (PIC32MM, 1 pile alkaline, 1 convertisseur step-up)

Problèmes rencontrés

- Disponibilité des composants faible

- Step-up présélectionné non adapté aux faibles consommations.

Solutions proposées

- Ajout d’un système de sécurité d’alimentation inverse

Décisions prises

- Utilisation du PICMM 20 pin

- utilisation de l’accéléromètre MC3419

- choix d’un convertisseur step-up en basse consommation.

- Utilisation d’un mosfet canal-p pour la protection d’alimentation inverse

Suite du projet / objectifs  - jusqu’au jeudi 14 août

- Choix des derniers composants, Schéma, Design PCB.

Prochaine réunion:

14.10.2021 à 13h

Destinataires de ce PV

- Grégoire Rossier  Doyen ES

- Serge Castoldi  Enseignant ES

Lausanne le 07.10.2021

Maxime Colloud