Procès-verbal du 14.10.2021

Présents

- M. Serge Castoldi

- M. Maxime Colloud

État des lieux

- Schéma et PCB presque terminé (modifications à faire)

- Composants presque choisi (changements à faire)

Problèmes rencontrés

- Self sous dimensionnée

- Reconfiguration de l’accéléromètre non présente si pile retirée ou vide

Solutions proposées

- Ajout d’un bouton pour reconfigurer l’accéléromètre en cas de pile retirée ou vide

Décisions prises

- Changement inductance L1 et C1

- Ajout du signal interrupt sur le microcontrôleur

- Modification de la taille du PCB avec une largeur plus grande que spécifié dans le cahier des

Charge pour une simplification du boitier et hauteur plus petite

Suite du projet / objectifs  - jusqu’au jeudi 21.10.2021

- Modifier le schéma, PCB

- Créer un boitier

- Tester avec le kit micro MM la configuration d’un chip MM

- Commander le PCB et composants

Prochaine réunion:

21.10.2021 à 13h

Destinataires de ce PV

- Grégoire Rossier  Doyen ES

- Serge Castoldi  Enseignant ES

Lausanne le 14.10.2021

Maxime Colloud