Projet ETML-ES – Modification POBJ

Note: Les textes explicatifs en italique peuvent être supprimés

A remplir par l'initiateur

| PROJET: | 2113-D-sElectronique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise/Client: | ETML-ES | Département: | SLO |  |
| Demandé par (Prénom, Nom): |  | Date: | - |
| Objet (No ou réf, pièce, PCB...) | Software / Firmware |  |  |  |
| Version à modifier: | V2.X |  |  |

A remplir par l'exécutant

| Auteur (ETML-ES): | Aymeric Clauzel | Filière: | SLO |
| --- | --- | --- | --- |
| Nouvelle version: | V3 | Date: | 03.02.2025 |

# Projet

## Description sommaire du projet à modifier

Il s’agit de réaliser un dé électronique qui puisse être produit en petite série à l’ETML et distribué aux visiteurs de l’ES, par exemple lors des portes ouvertes. S’agissant d’un cadeau, une attention particulière sera portée à la minimalisation des coûts. Le fonctionnement sera le suivant :

Lorsque le montage est secoué puis reposé à l’horizontale, un nombre aléatoire entre 1 et 6 sera affiché à l’aide de 7 LEDs. Les LED seront disposées à la manière d’un dé à lancer. Les LED restent allumées 10 secondes, puis le montage s’éteint (coupure d’alimentation totale, sauf pour l’élément de détection du secouement). Ce dernier est le seul sous tension en permanence et réveille le montage à chaque nouveau secouement. La mise hors tension du montage se fait en retirant la pile. Lors d’un nouvel allumage, après insertion de la pile , il faut appuyer sur le bouton pour démarrer une première fois le système.

## Référence conception

Disponibles dans le dossier du projet (rapport, cdc…):
K:\ES\PROJETS\SLO\2113_DeElectronique

# Objectifs principaux des modifications ou ajouts

L’objectif principale est de faire en sorte qu’à chaque secouement les leds s’allument pendant 10 secondes avant de s’éteindre. Un nouveau secouement doit redéclencher le roll du dé, peu importe la force ou le temps. L’extinction totale du système se fait en retirant la pille.

# Résumé de l’état actuel

Actuellement l’allumage des LEDS ne correspond pas à la demande du cdc, parfois elles ne s’allument pas. Parfois il faut secouer pendant longtemps avant que les leds s’allument. Le temps d’allumage des led n’est pas tout à fait 10s. Il est possible que la lecture des valeurs actuelles de l’accéléromètre prennent trop de temps mesures à effectuer pour quantifier le temps nécessaire à la lecture/configuration.

# Tâches à réaliser

## Livrable

Mesures des temps nécessaire à la configuration uc + accel/ lecture des registres
Firmware ou software qui réalise la ou les fonctions demandées par le CDC, dans sa version 3. structogramme / flow chart du fonctionnement principal. 
Flow chart/détails des fonctions sous formes de diagrammes de flux/structo. 
Mesures des temps après modifications

## Archivage sur Github (optionnel)

Le projet est archivé sur Git selon accord avec le mandant

https://github.com/ETML-ES-SLO/PRJ_2113_D-sElectronique

Donner les droits de collaboration

## Table des tâches à réaliser

Contenu du tableau ci-dessous en exemple

| # | Priorité | Description | Fait | Vu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Lire le rapport effectué par MAXIME COLLOUD |  |  |
| 2 | 2 | Modification du projet dans l’environnement Mplap (version test) |  |  |
| 3 | 2 | Tester le fonctionnement actuel |  |  |
| 4 | 1 | Faire le descriptif détaillé avec lien correspondant au soft actuel |  |  |
| 5 | 1 | Maitrise des registres de configuration accéléromètre |  |  |
| 6 | 1 | Test de gestion de l’interruption de Wake-up |  |  |
| 7 | 1 | Faire nouveau structo/flow chart |  |  |
| 8 | 1 | Faire les modifications nécessaires du soft |  |  |
| 9 | 1 | Tester le fonctionnement final |  |  |
| 10 | 2 | Faire le descriptif détaillé avec lien correspondant au soft actuel |  |  |
| 11 | 1 | Valider le fonctionnement avec client |  |  |
| 12 | 3 | Faire le manuel |  |  |
| n | 1 | Documenter tout le travail effectué. |  |  |

1 = Elevé		2 = Moyen 		3 = Faible

# Détail des modifications ou ajouts

| # | Description | Fait | Approuvé |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Réaliser une fonction PWM, pour controller l’allumage des LEDs (0-100%) | x |  |
| 2 | Réaliser une version test du programme, reporter les résultats |  |  |
| 3 | Modifier la gestion de l’interruption de l’accéléromètre selon résultats |  |  |

# Matériel nécessaire

- MPLAB X version IDE 5.15 V5.5  et version compilateur 2.15 V2.5

- PCB_DéElectronique

- Débugger : Mplab-ICD4

## Stockage du fichier

Ce fichier sera stocké à la racine du dossier /doc du projet 2113_DeElectronique.

Ainsi, tous les fichiers de modifications des pièces ou PCBs faisant partie du projet sont centralisés dans le même répertoire. La numérotation devient implicite.

## Stockage des logiciels

Les codes sources sont stockés ici :

Racine du dossier /soft

Ou sur GitHub :

https://github.com/ETML-ES-SLO/PRJ_2113_D-sElectronique