Projet ETML-ES – Modification POBJ

Note: Les textes explicatifs en italique peuvent être supprimés

A remplir par l'initiateur

| PROJET: | 2113-D-sElectronique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise/Client: | ETML-ES | Département: | SLO |  |
| Demandé par (Prénom, Nom): |  | Date: | - |
| Objet (No ou réf, pièce, PCB...) | Software / Firmware |  |  |  |
| Version à modifier: | V2.X |  |  |

A remplir par l'exécutant

| Auteur (ETML-ES): | Aymeric Clauzel | Filière: | SLO |
| --- | --- | --- | --- |
| Nouvelle version: | V3 | Date: | 03.02.2025 |

# Projet

## Description sommaire du projet à modifier

Il s’agit de réaliser un dé électronique qui puisse être produit en petite série à l’ETML et distribué aux visiteurs de l’ES, par exemple lors des portes ouvertes. S’agissant d’un cadeau, une attention particulière sera portée à la minimalisation des coûts. Le fonctionnement sera le suivant :

Lorsque le montage est secoué puis reposé à l’horizontale, un nombre aléatoire entre 1 et 6 sera affiché à l’aide de 7 LEDs. Il ne doit y avoir aucun bouton. Les LED seront disposées à la manière d’un dé à lancer. Les LED restent allumées 10 secondes, puis le montage s’éteint (coupure d’alimentation totale, sauf pour l’élément de détection du secouement). Ce dernier est le seul sous tension en permanence et réveille le montage à chaque nouveau secouement.

## Référence conception

Disponibles dans le dossier du projet (rapport, cdc…):
K:\ES\PROJETS\SLO\2113_DeElectronique

# Objectifs principaux des modifications ou ajouts

L’objectif principale est de faire en sorte qu’à chaque secouement les leds s’allument pendant 10 secondes avant de s’éteindre. Un nouveau secouement doit redéclencher le roll du dé, peu importe la force ou le temps. L’extinction totale du système se fait en retirant la pille.

# Résumé de l’état actuel

Actuellement l’allumage des LEDS ne correspond pas à la demande du cdc, parfois elles ne s’allument pas. Parfois il faut secouer pendant longtemps avant que les leds s’allument.

# Tâches à réaliser

## Livrable

Firmware ou software qui réalise la ou les fonctions demandées par le CDC, dans sa version 3. structogramme / flow chart du fonctionnement principal. 
Flow chart/détails des fonctions sous formes de diagrammes de flux/structo.

## Archivage sur Github (optionnel)

Le projet est archivé sur Git selon accord avec le mandant

https://github.com/ETML-ES-SLO/PRJ_2113_D-sElectronique

Donner les droits de collaboration

## Table des tâches à réaliser

Contenu du tableau ci-dessous en exemple

| # | Priorité | Description | Fait | Vu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Lire le rapport effectué par MAXIME COLLOUD | ok |  |
| 2 | 2 | Créer un nouveau projet dans l’environnement Mplab(v3) | ok |  |
| 3 | 2 | Tester le fonctionnement actuel | ok |  |
| 4 | 1 | Faire le descriptif détaillé avec lien correspondant au soft actuel | Nok |  |
| 5 | 1 | Maitrise des registres de configuration accéléromètre | Ok |  |
| 6 | 1 | Test de gestion de l’interruption de Wake-up | Ok |  |
| 7 | 1 | Faire nouveau structo/flow chart | ok |  |
| 8 | 1 | Faire les modifications nécessaires du soft | ok |  |
| 9 | 1 | Tester le fonctionnement final | ok |  |
| 10 | 2 | Faire le descriptif détaillé avec lien correspondant au soft actuel | nok |  |
| 11 | 1 | Valider le fonctionnement avec client | Ok |  |
| n | 1 | Documenter tout le travail effectué. | X |  |

1 = Elevé		2 = Moyen 		3 = Faible

# Détail des modifications ou ajouts

| # | Description | Fait | Approuvé |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Réaliser une fonction PWM, pour gérer l’allumage des LEDs (0-100%) | x |  |
| 2 | Modification de la fonction d’attente (bloquante) | x |  |
| 3 | Modifier si nécessaire la gestion de l’interruption de l’accéléromètre | Pas besoin |  |
| 4 | Réaliser une rampe pour l’allumage et l’extinction des LEDs | x |  |
| 5 | Refractor structure principale pour SM | x |  |
| 6 | Ajout de la détection d’une interruption anymotion pour plus de fluidité | x |  |
| 7 | Crée une fonction qui a pour seul but de Clear l’interruption | x |  |
| 8 | Utiliser le CoreTimer pour modifier la consigne de Rapport cyclique (inutilisée) | x |  |
| 9 | Création d’un Readme pour le repo | x |  |

# Matériel nécessaire

- MPLAB X version IDE 5.15 V5.5  et version compilateur 2.15 V2.5

- PCB_DéElectronique Version « E »

- Débugger : Mplab-ICD4 / Snap

## Stockage du fichier

Ce fichier sera stocké à la racine du dossier /doc du projet 2113_DeElectronique.

Ainsi, tous les fichiers de modifications des pièces ou PCBs faisant partie du projet sont centralisés dans le même répertoire. La numérotation devient implicite.

## Stockage des logiciels

Les codes sources sont stockés ici :

Racine du dossier /soft

Ou sur GitHub :

https://github.com/ETML-ES-SLO/PRJ_2113_D-sElectronique